成都生物制品研究所有限责任公司

2026年外协维修项目施工
谈判采购文件

二〇二六年七月

第一章  谈判通知书
成都生物制品研究所有限责任公司拟对2026年外协维修项目施工采用谈判采购，现将相关事项公告如下：
1. 项目概况
1.1. 建设地点：成都市锦华路三段379号厂区内；
1.2. 项目概况：外协维修项目施工，具体实施内容详改造方案及工程量清单
1.3.  工期：合同签订后，12个月。
2. 投标人资格要求：

2.1具有独立法人资格；
2.2资质要求：
(1) 建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质；具备国家行政  主管部门颁发的安全生产许可证；
(2) 施工负责人：项目经理（项目负责人）具有建筑工程专业二级或以上注册建造师证书(须为投标人本单位人员) ，须具备有效的安全生产考核合格B证；
(3) 管理团队：配备项目所需的各专业管理人员及安全员。
(4) 业绩要求：2022年以来具有1个已完的类似项目业绩；
类似业绩：单个合同金额90万以上的洁净工程施工业绩（以合同签订时间为准）。

(5) 信誉要求：“信用中国”网站查询无失信惩戒记录；
3.投标文件的获取和递交
3.1.投标文件递交截止时间：2026年08月03日09时；
3.2.地点：成都市锦华路三段379号成都生物制品研究所有限责任公司综合楼403室；
3.3.请于2026年07月24日-2026年07月27日，每日上午9时至12时，下午14时至16时，在成都生物制品研究所有限责任公司综合楼403室报名并领取招标文件：
携带相关证件：
（1）有效身份证及单位介绍信；
（2）注册于中华人民共和国的企业法人营业执照；
备注：以上资料验收复印件（加盖鲜章）或
也可通过邮箱发送PDF扫描件验收，正式纸件随投标文件一起递交   。
3.4.逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.联系方式
4.1招标人：成都生物制品研究所有限责任公司
地  址：锦江区锦华路三段379号
联系人：廖老师
电  话：028-84418801
邮  箱：liaochangjing@sinopharm.com
4.2.技术咨询：唐永健  电话：13881925123
4.3.投标文件邮寄地址：成都市锦华路三段379号生研所行政楼403；
5.招标监督联系方式
纪检监督电话：028-84418847 
纪检监督邮箱：JJJC.CD@SINOPHARM.COM
第二章 须知及前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1. 
	招标人
	招标人：成都生物制品研究所有限责任公司
地址：成都市锦江区锦华路三段379号
联系人：廖女士
电  话：028-84418801

	2. 
	项目名称
	2026年外协维修项目施工

	3. 
	建设地点
	成都市锦江区锦华路三段379号厂区内

	4. 
	资金来源
	企业自筹

	5. 
	工程质量
	达到现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求

	6. 
	招标范围
	2026年外协维修项目施工，具体实施内容详改造方案及工程量清单

	7. 
	工期
	12个月

	8. 
	投标人资质条件
	1.具有独立法人资格；
2.资质要求：
（1）建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质；具备国家行政主管部门颁发的安全生产许可证；
（2）施工负责人：项目经理（项目负责人）具有建筑工程专业二级或以上注册建造师证书(须为投标人本单位人员) ，须具备有效的安全生产考核合格B证；
（3）业绩要求：2022年以来具有1个已完的类似项目业绩；
类似业绩：单个合同金额90万以上的洁净工程施工业绩（以合同签订时间为准）。

（4）管理团队：配备项目所需的各专业管理人员及安全员；
（5）信誉要求：“信用中国”网站查询无失信惩戒记录；

	9. 
	是否接受联合体投标
	不接受

	10. 
	踏勘现场 
	不组织，自行踏勘，由此造成的一切后果自行承担

	11. 
	分包
	不允许

	12. 
	构成谈判文件的
其他材料
	谈判人在谈判截止日期前发出的澄清、修正、修改文件（如有时）

	13. 
	谈判有效期
	谈判截止之日起60个日历天

	14. 
	谈判文件副本份数
	正本壹份，副本贰份，电子版本一套

（电子版本应以U盘形式提供）

	15. 
	封套上写明
	谈判人地址：成都市锦江区锦华路三段379号厂区内
谈判人名称：同谈判文件项目名称

	16. 
	谈判文件是否退还
	否

	17. 
	谈判文件的包装和密封
	（1）谈判文件的正本、副本和电子文档均应密封完好(包装及密封形式不限)，封口处至少应加盖单位章。
（2）若谈判文件因密封不严、标志不明而造成过早启封、失密等情况，谈判人概不负责。

	18. 
	谈判文件递交截止时间及地点
	2026年08月03日9时
地点：成都市锦华路三段379号成都生物制品研究所有限责任公司综合楼403室

	19. 
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人

	20. 
	评标办法
	谈判采购和综合评分法

	21. 
	确定中标人
	由谈判人确定

	22. 
	投标报价
	1. 详附件报价清单要求报价，报价文件密封递交；不得对报价清单做修改；
2. 报价文件需要明确报价有效期，需要明确不含税价及税率；
3. 项目各分部分项工程量按实结算，固定单价，不得以现场难度大、工程量零星等拒绝施工或者调整单价；
4. 项目各单项施工工期延误按5000元/天处罚，现场不服从公司安全管理按500-5000元/次处罚，现场不服从业主指令或无故拒绝施工、民工闹事等，视项目情况按1-5万元/次处罚。

	23. 
	合同的签订
	中标人在收到成交结果通知书30日内签订施工合同

	24. 
	谈判文件的真实性
	谈判人所递交的谈判文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）

	25. 
	是否允许递交备选谈判方案
	不允许

	26. 
	合同履行过程中物价波动引起的价格调整
	不予调整

	27. 
	报价唯一
	只能有一个有效报价。即：
（1）投标报价文件（包括投标函）中的任何单价、合价或总价，不论其大写金额或小写金额均只能有一个，否则，报价评审组应否决其投标。
（2）投标报价应以元为单位，小数点后保留位数不作实质性要求。

	28. 
	施工方案
	各投标单位应根据各自施工经验、施工技术结合我公司现场情况，编制适用我公司情况的施工方案。不做统一要求，但应保证方案与实际施工的一致性。

	29. 
	技术要求
	详见附件

	30. 
	付款方式
	施工完成，竣工验收合格后，每三个月付款结算一次，工程量按实结算，每次付款均开具相应金额的增值税专用发票。付款方式为银行汇款、6个月承兑汇票、6个月供应链，最终方式以商务谈判结果为准。

	31. 
	履约保证金
	履约担保： 中标后需提交合同金额10%的银行履约保函或履约保证金（首次供应商）

	32. 
	其他
	营业执照、资质证书、项目经理资格证书、安全员相关资料等其他资料。

	33. 
	控制价
	本工程招标控制价金额 991522.21 元，投标报价不能超过本次招标控制价，否则按废标处理。安全文明施工费结算按基本费率计取，其他按实结算。

	34. 
	谈判结果公示
	公示媒介：成都生物制品研究所有限责任公司官网
公示时间：3个日历天


第三章
资格审查表
	评审标准
	
	
	

	企业资格
	独立法人；
	
	
	

	资质要求
	建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质；具备国家行政主管部门颁发的安全生产许可证；
	
	
	

	项目负责人
	项目经理（项目负责人）具有建筑工程专业二级或以上注册建造师证书(须为投标人本单位人员) ，须具备有效的安全生产考核合格B证。
	
	
	

	施工业绩
	业绩要求：2022年以来具有1个已完的类似项目业绩；
类似业绩：单个合同金额90万以上的洁净工程施工业绩（以合同签订时间为准）。
	
	
	

	信誉要求
	“信用中国”网站查询无失信惩戒记录；
	
	
	

	管理团队
	配备项目所需的各专业管理人员及安全员
	
	
	

	投标报价
	金额不得超过招标控制价
	
	
	

	结论
	
	
	

	以上评审有一条不通过，则视为不通过，不进入下一步评审，应当否决其投标。


评标专家：
监督：
评标时间：
第四章
综合评分标准
	评分项目
	评分因素
	评分标准
	
	
	

	投标报价评分标准
（70分）
	投标报价
（70分）
	有效投标报价的平均价为基准价，其他报价与基准价比每高1%扣1分，每低1%扣0.5分，扣完为止（不足1%按1%计算），扣完为止。
	
	
	

	实施方案
（25分)
	施工方案
（15分）
	根据本项目特点，编制施工方案（包括不限于洁净装修、拆除、机电专业、吊装、管道单项工程专项方案）；依据方案的针对性、完整性和可行性进行综合评定：
内容完整，可行，有针对性，得11-15分，
内容较完整，基本可行，细节待完善，得5-10分，
内容一般基本能达到得0-4分，
本项最高得15分。
	
	
	

	
	进度计划及工期保证措施
（3分）
	进度计划及工期保证措施是否完善、全面，各分项各阶段进度是否合理。
内容完整，可行，有针对性，满足项目需求，得2-3分，
内容一般基本能达到得0-1分，
本项最高得3分。
	
	
	

	
	质量管理体系及安全文明措施
（5分）
	根据施工方案编制质量管理和安全文明管理专项方案（包括不限于专项保洁、车间保护等），依据方案的完整性和可行性进行综合评定：
内容完整，可行，有针对性，得4-5分，
内容较完整，基本可行，细节待完善，得2-3分，
内容一般基本能达到得0-1分，
本项最高得5分。
	
	
	

	
	项目重点难点分析
（2分）
	根据项目特点，分析本项目重点、难点，依据重难点分析的完整性、可行性及对应造价影响进行综合评定：
内容完整，可行，有针对性，造价影响小，得2分，
内容较完整，基本可行，影响较大，得1分，
内容一般，造价影响严重，得0分
本项最高得2分。
	
	
	

	企业实力及项目管理机构评分标准
（5分）
	施工企业类似业绩
（3分）
	满足资格条件的情况下，2022年至今每增加1个与本项目类似施工业绩得1分，本项最多得3分。
类似业绩：单个合同金额90万以上的洁净工程施工业绩（以合同签订时间为准）。
	
	
	

	
	施工项目团队配备情况

（2分）
	结合项目特点，安排适合的项目管理团队：
项目团队配备满足项目各专业施工要求，得1-2分；
项目团队配备不完善，欠合理，得0分；
本项最高得2分。
	
	
	

	
	
	合计
	
	
	


评标专家：
评标时间：
第五章 施工合同
成都生物制品研究所有限责任公司
2026年外协维修项目施工合同
工程发包人：成都生物制品研究所有限责任公司
工程承包人：
  年   月   日

建设工程承包合同 
工程发包人：成都生物制品研究所有限责任公司 （以下简称甲方）

工程承包人：                               （以下简称乙方）
     根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律，双方为遵循在本工程施工中的权利、义务和责任，双方本着平等自愿的原则，就成都生物制品研究所内2026外协维修项目施工，经双方充分协商，达成下列条款：
一、工程概况

1．工程名称：2026年维修项目外协维修施工工程项目；
2．工程地点：成都市锦江区锦华路三段379号厂区内；
3．承包范围：生产车间既有建筑室内彩钢板墙表面装饰层面修复贴彩钢铁皮、墙面维修、顶棚维修、地下管网抢修、混泥土路面修复、洁净室内环氧、PVC破损地面修补等事项，具体详见附件：《2026年维修项目各分部、分项工程清单》，清单项工程内容均为预估，均有存在调整、调减的可能。
4．合同造价：本合同总价为：     元（大写：       ）；税金为9%的增值税发票，不含税金额为        元（大写：               ）。
5．承包方式：本合同为固定综合单价，项目各分部分项工程量按实结算，固定单价，不得以现场难度大、工程量零星等拒绝施工或者调整单价。

二、工程目标和要求

1．工程质量要求：符合甲方与业主签订的合同及各项承诺中的质量要求，并通过验收。

2．工程安全要求：符合甲、乙双方签订的合同及各项承诺中的安全文明施工要求，乙方在施工前需与甲方签订安全责任书，且施工期间乙方配备的具备相应专业能力的安全员需要对施工过程进行全过程监督。

3．工期要求：各项工作以接到建设单位《工作联系单》上进场时间和完成时间为准。
4. 乙方进场管理和施工人员必须遵循甲方对外来人员管理制度和防疫管理制度。

三、双方职责
1．甲方职责

（1）甲方驻现场负责人：          。

（2）做好配套服务工作，在需要时与公司内各使用部门进行协调。

（3）做好施工工程中协调和工程竣工验收工作。
（4）负责工程的技术、质量、安全和进度的监督工作，督促乙方按规范、规定安全文明施工及对乙方进场施工人员的入场教育。

（5）甲方对乙方在施工管理中出现的问题及乙方违反甲方与业主签订合同及各项承诺并有违法行为时及时提出整改意见，督促限期改正。如乙方不按限期要求进行整改，甲方有权责令乙方停工整顿或安排他人进行整改，由此产生的费用由乙方承担。对于乙方严重违反合同行为又不限期整改的，甲方可对乙方进行罚款处理或终止本合同，由此造成的一切损失由乙方负责。
（6）按时在规定时间内支付乙方工程进度款。

2．乙方职责

（1）乙方驻现场负责人：         。乙方现场管理人员和施工人员严格按乙方投标书中承诺的人员进场，并提供花名册。乙方现场管理人员和施工人员进入施工现场必须穿劳保鞋，乙方必须为进场施工人员办理相应保险（意外伤害险等）。乙方特殊作业人员必须持证上岗，其上岗证由甲方核验后，由乙方提交复印件给甲方保存。乙方在未征得甲方书面同意的前提下不得更换现场施工人员，特别是带班人员，否则，视为乙方违约，甲方有权随时终止与乙方的合同，并由乙方承担因人员更换造成的全部经济损失。
（2）严格按建设单位提供的施工图和国家现行有关法律法规、标准规范、公司《质量手册》和《程序文件》及相关文件要求组织施工管理，服从甲方管理和安排，根据甲方要求准备人员和机具。

（3）乙方应在签订合同前提供一份资源组织结构表，包括各人员组成表，各工种的数量；主要施工机具、量具组成情况表。

（4）现场管理人员应具有相应的专业资格并必须持证上岗，做好各类工人的上岗培训，做到持证上岗合法用工，保证乙方机具设备安全运行，并对乙方所派人员安全和机具设备安全使用负责。抓好工程质量安全管理工作，接受甲方和建设单位以及当地建设行政主管部门、质量安全监督机构、工程监理机构等的监督检查，发现问题及时整改。

（5）在施工过程中乙方必须按照设计施工图或施工技术标准规范进行施工，不得擅自更改工程设计，在项目实施过程中提供相关技术支持和指导性建议（包括图纸变更设计、方案设计、工序安排，以及有助于项目推进的事项等），确保项目顺利实施、保证实施质量满足图纸、规范等相关要求。

（6）乙方采购的材料必须满足甲方及施工图或现行技术标准规范要求，所有材料需由甲方确认无问题后方能进场。

（7）乙方应对主持的施工项目进行有效控制，按工程规模组建项目管理班子，应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程。对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。不违章指挥和作业，对建筑安全事故隐患应及时采取措施予以消除，杜绝一切质量安全事故的发生，工程中如发生一切事故，其经济和法律责任均由乙方负责。甲方并有权对乙方按事故的责任大小进行处罚。

（8）按时提交报表（每周工作周报、每天工作日报等）、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收手续和资料，本工程竣工验收合格之前，乙方负责人必须每天在施工现场负责组织、管理乙方施工人员。

(9)双方约定乙方应做的其它工作:全体施工人员必须严格遵守施工所在地的有关规定，并制定相应的内部管理措施。

四、违约责任

1、甲方违约责任
（1）由于甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题其经济损失和有关责任，由甲方承担。

（2）甲方按工期延误条款批准的工期顺延，应承担乙方的其他停工、窝工等损失费。
（3）甲方应全力协调与保障乙方的施工作业面。
2、乙方违约责任

（1）乙方人员不按甲方要求的进场时间、各工种人数以及相应机具设备进入现场，造成延误项目各单项施工工期延误按5000元/天处罚，现场不服从公司安全管理按500-5000元/次处罚，现场不服从业主指令或无故拒绝施工、民工闹事等，视项目情况按1-5万元/次处罚。

（2）承包人应履行的安全职责为：国家、四川省及成都市与本工程有关安全生产、文明施工的法律、法规、部门规章和地方性法规、规章、规范性文件及标准、规范、规程规定的安全责任。如果发生安全事故，有承包人负责。
本项目安全文明施工费包含在约定的固定综合单价中。
（3）因乙方原因造成业主方的各类罚款由乙方承担。因乙方原因造成各种违约，乙方承担由此带来的一切违约责任和给甲方造成的损失。

（4）乙方必须接受甲方对人员调配要求，必须服从甲方在施工过程中的进度部署。根据项目进度需要，乙方必须在甲方规定的时间内调遣工程需要的人员、工种和机具设备，如乙方不能按照甲方的要求调配和补充施工人员，不服从或者不能满足甲方的施工进度计划，甲方有权安排其他人员进场施工，其费用由乙方承担，乙方承担由此给甲方造成的损失。

（5）乙方施工质量必须满足业主、甲方和现行国家、地方法律法规要求，如不满足，乙方必须无条件进行整改，如整改后还不能满足以上要求甲方有权处罚合同价（结算总价）20%的罚款，造成的工期滞后和经济损失由乙方承担，同时乙方赔偿甲方由此带来的一切损失，甲方有权从工程价款中扣减并追加损失费用。
(6) 工程必须达到一次性验收合格标准，否则扣除合同价款的1%作为工程质量违约索赔。

(7) 因乙方责任，施工管理人员或施工班组聚众到甲方无理取闹，围攻甲方管理人员，影响甲方正常办公，每发生一起，给予乙方20000/次的处罚。

(8) 乙方必须在甲方终止本合同后三日内撤走施工人员，办理和甲方的交接手续。不得以任何理由拖延时间，否则承担十万元的违约金承担由此带给甲方的损失。
五、付款方式
（1）本合同采用固定综合单价。
(2) 付款方式:
竣工验收合格后，每三个月付款结算一次，工程量按时结算，结算价按       折扣折算。每次付款均开具相应金额的增值税发票，税率         %。
六、事故处理：如发生安全和质量事故，乙方必须及时向甲方报告并保护现场，所发生的费用和经济损失由责任方承担，并按甲方有关文件规定处罚。

七、合同争议的解决

（1）和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

（2）调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字或盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

（3）诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，可向有项目所在地的人民法院起诉。

八、其他约定

1、关于项目经理、安全员每月在施工现场的时间要求：施工期间每日在场。项目经理未经发包人代表批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开施工现场超过1天以上（含1天）对承包人处以1000元/次·天罚款，承包人承担因此给发包人造成的一切损失，违约金从承包人工程结算款扣除。承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人擅自更换项目经理的，对承包人处以每次2千元人民币违约金处罚；视同转包并通报建设行政管理部门，按有关法律法规规定给予处罚。
九、本合同自双方  签字或盖章  后生效，合同自签订之日起，有效期1年。

十、反商业贿赂承诺书：
第一条：甲方反商业贿赂承诺

1、自觉遵守反商业贿赂行为的法律法规，加强法律、纪律和职业道德教育，做到廉洁自律，做到自重、自省、自警、自励。

2、不以公司或个人名义直接或间接索取、接受任何供应商、合作方、承包商等的任何回扣、礼金、有价证券、支付凭证或其他贵重物品等。

3、不向任何供应商、合作方、承包商等报销应由公司或个人支付的各种费用。

4、不在任何供应商、合作方、承包商等部门兼职。

5、不利用工作之便，向任何供应商、合作方、承包商等吃拿卡要，以权谋私。

6、不要求、不暗示、不接受、不参加任何供应商、合作方、承包商等提供的有可能影响业务“公开、公正、公平”开展的宴请、考察、健身、娱乐、旅游等活动。

7、不利用职务之便安排介绍亲朋好友到供应商、合作方、承包商等业务范围内的公司工作。

第二条：乙方反商业贿赂承诺

1、自觉遵守反商业贿赂行为的法律法规，加强法律、纪律和职业道德教育，做到廉洁自律，做到自重、自省、自警、自励。

2、不以任何向甲方相关单位及其工作人员赠送各种名义的任何回扣、礼金、有价证券、支付凭证或其他贵重物品等。

3、不以任何理由报销应由甲方和相关单位及其工作人员支付的费用。

4、不以任何考察名义安排甲方、相关单位及其工作人员出国（境）、旅游。

5、不以任何理由为甲方、相关单位及其工作人员安排有可能影响业务“公开、公正、公平”开展的宴请、健身、娱乐等活动。

第三条：反商业贿赂承诺违约责任

1、甲方违反本承诺，按照管理权限，依据政策有关法规对相关人员给予纪律处分或组织处理；涉嫌违法的由司法机关追究法律责任。

2、乙方违反本承诺，给甲方单位造成经济损失的，要予以赔偿；涉嫌违法的，甲方将依据有关法律法规追究其法律责任。
甲方：成都生物制品研究所        
       乙方：  
有限责任公司（公章）                 （公章）

法定代表人：



                  法定代表人：

委托代理人：






       委托代理人： 
开户银行：中国工商银行成都芷泉支行        开户银行： 
行号：102651020504                        行号： 
账号：4402 2050 0900 4600 681             账号： 
税号：9151000020181000XC                  税号： 
地址：成都市锦华路三段379号              地址： 
年  月   日                          年  月   日     
第六章 谈判文件格式
正本（副本）
成都生物制品研究所有限责任公司
***施工

谈 判 文 件
（第  册，共   册）
投标人： 
（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）
日期：
年   月 
日
目  录
1、 谈判函及谈判函附录
2、 法定代表人身份证明
3、 授权委托书
4、 资格审查资料
5、 施工方案设计
6、 其他资料
7、 谈判报价
8、 反商业贿赂承诺书
1、 谈判函及谈判函附录
（一）谈判函
                     （谈判人名称）: 
1．我方已仔细研究了                     （项目名称）谈判文件的全部内容，愿意以人民币（大写）    拾（亿）    亿    仟（万）    佰（万）    拾（万）    万    仟    佰    拾    元（¥           ）为谈判总报价，增值税税率_______。按合同约定实施和完成承包工程，工程质量达到                     。
2．我方承诺在谈判有效期内不修改、撤销谈判文件。
3．如我方中标：
(l)我方承诺在收到成交结果通知书后，在成交结果通知书规定的期限内与你方签订合同。
(2)随同本函递交的谈判函附录属于合同文件的组成部分。
4. 我方承诺未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间。
5. 投标有效期60个日历天。谈判文件在本谈判文件规定的谈判截止之日起30个日历天内有效，如谈判人或监督部门因工作需要则相应延长。
6.                  （其他补充说明）。
投标人：                     （盖公章）
法定代表人：                 （盖印章）
地址：                                 
网址：                                 
电话：                                 
传真：                                 
邮政编码：                             
        年    月    日
2、 法定代表人身份证明
单位名称：_____________________________________
单位性质：_____________________________________
地址：_________________________________________
成立时间：______年_____月_____日
经营期限：____________________________________
姓名：________系_______________（单位名称）的法定代表人。（职务：_________电话_____________）
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件或扫描件。
单位名称：______________(盖单位章)
________年______月_____日
3、 授权委托书
本人_________系（投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员____________为我方代理人。代理人根据授权，在本项目谈判、投标、评标、合同签署等活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至第二章“须知”前附表规定的“谈判有效期”结束为止。  
代理人无转委托权。
附：委托代理人身份证（正反面）复印件或扫描件。
投标人：________（盖单位章）
法定代表人：______（签字或盖章）
委托代理人：________（签字）
_____年____月____日
注：法定代表人不亲自投标而委托代理人投标的独立投标人适用。
4、 资格审查资料
(一)谈判人基本情况表
	单位名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	邮箱
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	

	企业资质等级
	

	营业执照号

【或统一社会信用代码】
	

	注册资金
	

	开户银行及账号
	

	经营范围
	

	备注
	


注：

（1）谈判人应填写此表；
（2）本表后应附谈判人企业营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本（依法不需要提供的除外）以上所需资料均提供复印件或扫描件并装入投标文件。
（3）《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用 代码制度建设总体方案的通知》（国发〔2015〕33 号）、《工商总局等五部门关于贯彻落实<国 务院办公厅关于加快推进“五证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字〔2016〕 150 号）等规定，统一代码设计为 18 位。在规定的过渡期内，未转换的旧登记证（照）没 有统一社会信用代码的，填写原营业执照号码。
(二)类似工程业绩汇总表

	序号
	项目业主
	项目名称
	开工日期
	交工日期
	竣工日期
	建设规模
	合同
价格
	项目负责人(或技术负责人）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：
1、如为在建业绩，竣工日期及交工日期一栏请填写“无”，以上汇总表所填信息若无法在业绩证明资料中体现的，以项目业主出具的证明为准。
2、表中所有空格内容均须填写，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。
(三) 近3年已完成或正在施工的类似工程业绩表

	1
	合同名称：

	
	发包人名称：

	
	合同总价：

	
	工程地址：

	
	项目规模：

	2
	所承担合同的主要内容：

	3
	合同工期：

	4
	其    他：


注：1、每个类似工程业绩项目须单独填表，宜标明序号。
2、类似工程业绩是指:满足谈判文件要求。
3、类似工程业绩的合同或中标（中选）通知书均无法体现出所要求的建设规模或技术指标，则投标人还需提供项目业主盖章确认的其建设规模或技术指标或类似工程业绩时间的证明材料，投标人须将此证明材料复印件或扫描件放入投标文件中。
5、 施工方案设计
本章节可根据评分办法自拟。

6、 其他资料
1、 谈判人认为有必要提供的其他资料。（如信用证明等）
7、 投标报价
详清单
八、反商业贿赂承诺书
我公司承诺：
在                        招标活动中，我公司保证做到：
一、公平竞争参加本次招标活动。严格遵守国家相关法律法规规定，不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位，不串标、围标；按照招标文件规定的方式投标，不隐瞒真实投标资质；保证不恶意竞标，也不会以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；不谋取非法利益，不给甲方造成损失。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不以任何理由向甲方相关工作人员、招标采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、支付凭证、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费或其他贵重物品等；不以任何理由为甲方相关工作人员、招标采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属报销各种消费凭证；不以任何考察名义安排甲方相关工作人员、招标采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属出国（境）、旅游；不以任何理由为甲方相关工作人员、招标采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属安排有可能影响公正履职的宴请、健身、娱乐等活动。
如自愿给予甲方优惠，须在投标书或合同书中注明。
三、如中标，承诺书在合同期内继续生效。
四、若出现违反承诺行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚，并赔偿给甲方造成的经济损失。
五、如甲方人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为，我方将采取有效措施防止其继续发生，并及时向甲方纪检部门举报，积极配合贵公司的调查取证工作,提供必要的协助和便利条件。
公司法定代表人（签字）：
法定代表人授权代表（签字）：
投标经办人（签字）：
                                （公司公章）
                                 年  月  日
